Zápisnica z Výkonnej rady OZ Združenia vlastníkov v golfovom areáli konanej dňa 30.1.2024 o 15:00 hodine
Miesto konania členskej schôdze: Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava 

Celkový počet členov: 6 (p. Zálešák, p. Kelíšek, p. Bošňák, p. Grauzel, p. Chochol, p. Paták) 
 Prítomní členovia: p. Zálešák, p. Kelíšek, p. Grauzel, p. Chochol

Výkonný výbor stanovil nasledovné úlohy  pre jednotlivých členov: 

A) Pripraviť rozpočet združenia na rok 2024 (p. Bošňák) 

B) Spustiť výberové konanie na správcu/údržbára  (p. Kelíšek) 

· Návrh p. Buzek Kamil – dohodnúť podmienky a náplň úloh. Skôr hodinová sadzba, vyskúšať objem práce v 1-2q/2024. 
· Dohodnúť paušál za pohotovosť správcu (200€/spravca) 

Definovať úlohy správcu 
· Komunikácia s prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie 
· Komunikácia s vlastníkmi pri rôznych poruchách 
· Správa a údržba VO 
· Modernizácia VO (tender) 
· Údržba a čistenie cestných komunikácií 
· Čistenie a kosenie spoločných priestorov 
· Apelovať na vlastníkov ohľadom údržby vlastných pozemkov
· Organizácia a správa odpadového hospodárstva ä
· Komunikácia s klientami 

C) Organizácia výstavby projektu  Porto Penati (p. Zálešák, p. Báchor)
· Zmluva o využívaní alternatívnej cesty pri výstavbe projektu Porto Penati ( V záujme OZ a investora projektu Porto Penati je, aby pri výstavbe projektu PP nechodili stavebné mechanizmy cez areál rodinných domov. V súčasnosti sú vypracované 2 alternatívy stavebnej komunikácie pre projekt PP viď. Príloha). 
· Po dokončení projektu PP budú prispievať majitelia nehnuteľností v PP a v areáli rodinných domov na údržbu a prípadné opravy cestnej komunikácie v dohodnutom pomere 

D) Oslovovanie nových členov areálu rodinných domov (p. Chochol, p. Grauzel) 
· Stretnutie s rezidentni zaciatok 04/2024 (Igor Chochol) 
· Zalozenie whatsapp skupiny pre rezidentov  ARD (Chochol) 


E) Osloviť stavebný úrad, aby OZ bolo účastníkom stavebného konania z pohľadu vlastníka infraštruktúry (p. Zálešák, p. Báchor)

F) Zmluva OZ so Zdravotechnikou o prevádzke a údržbe vodnej stavby (p. Zálešák, p. Báchor)

G) Riešenie odvodnenia dažďovej vody z cestných komunikácií (p. Kelíšek) 
· Vypracovanie štúdie a približného rozpočtu 
· Prieskum technického stavu oboch rigolov okolo hlavnej cesty, oslovenie vlastníkov o nápravu stavu (P. Kelíšek) 
· LuxApartments – prerazenie rigolov 
· Spriechodnenie Hrušovský potok, potok drevoúnia 
Oficiálny list -  naprava stavu odvodňovacích rigolov 
1) List na p. Ružičku, Štepanovský (P. Kelíšek) 
2) Etapy – I (nacenenie) II etapa, III etapa – nacenit Jano Mráz


H) BUDGET 
a) Zapracovat do budgetu naklady 
· Lampy vymena 
· Elektrina svietenie 
· Spravca (200€) 
· 
b) Prijmy 
· clenovia cca. 30ks 
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I) VČS – vyročná čl. schôdza za rok 2023 
· Termin dokedy ? urobiť... podklady Filip 


Ciele 2024
· Dazdova voda
· Spravca
· Verejne osvetlenie 
· Prevadzka vodovodu a kanalizacie (odovzdanie) 


Zapisovateľ:

______________________
Ing. Daniel Báchor 







